# Документация Руководство по внедрению Synergy ITSM 0.1-alpha

unknown

2024-05-31T07:46:14Z

# Содержание

- 1. Методология внедрения

  - 1.1. Получение ресурсов (боевого и тестового стенда)

  - 1.2. Установка и настройка системы

  - 1.3. Разработка и внесение справочника услуг, Определение SLA

  - 1.4. Кастомизация процессов по факту выявленных пожеланий

  - 1.5. Обучение сотрудников работе в системе

  - 1.6. Опытная эксплуатация

  - 1.7. Запуск в промышленную эксплуатацию

- 2. Инструкция по установке

  - 2.1. Для работоспособности личного кабинета необходимо

  - 2.2. В случае установки в режиме Manual

- 3. Первичные настройки

  - 3.1. Для общей работоспособности

  - 3.2. Для работоспособности дашбордов:

- 4. Настройка интеграции с почтой

  - 4.1. Уведомления

  - 4.2. Прием и обработка обращений

- 5. Структура продукта

  - 5.1. Как все устроено

  - 5.2. Структура конфигурации

  - 5.3. Модель данных

- 6. Структура модуля «Управление обращениями»

  - 6.1. Основные сущности

  - 6.2. Обращения

  - 6.3. Список блокирующих процессов

  - 6.4. Дополнительные механизмы

- 7. Портал. Как все устроено.

  - 7.1. Структура портала

  - 7.2. Сценарии использования

- 8. Отчетность

  - 8.1. Выгрузка в xls

  - 8.2. Дашборды

- 9. Задания

  - 9.1. Задание 1

  - 9.2. Задание 2

  - 9.3. Задание 3

  - 9.4. Задание 4

  - 9.5. Задание 5

  - 9.6. Задание 7

  - 9.7. Задание 8

# 1. Методология внедрения

## 1.1. Получение ресурсов (боевого и тестового стенда)

Характеристики серверов:

- Хранилище Jackrabbit

- Поисковые индексы Lucene

- 16 Гб ОЗУ

- Debian GNU/Linux (jessie, wheezy)

- CPU 8-core

- HDD/SSD с 10Гб свободного дискового пространства.

Предупреждение

Настоятельно рекомендуем развернуть тестовый стенд, полностью дублирующий конфигурацию системы боевого сервера, для диагностики и воспроизведения потенциальных проблем, тестирования обновления и изменений конфигурации.

Совет

Проверь себя, выполни Задание_1 [http://rtd.lan.arta.kz/docs/itsm-custom-maual/ru/latest/Task_1.html]

## 1.2. Установка и настройка системы

Воспользуйтесь инструкциями данного документа для установки (Инструкция по установке [http://rtd.lan.arta.kz/docs/itsm-custom-maual/ru/latest/Install_manual.html]) и первичной настройки ( Инструкция по первичной настройке [http://rtd.lan.arta.kz/docs/itsm-custom-maual/ru/latest/First_configuration.html] ) системы на боевом и тестовом стендах.

Также, при потребности, произвести настройку интеграции с почтой, воспользуйтесь Инструкцией по настройке интеграции с почтой [http://rtd.lan.arta.kz/docs/itsm-custom-maual/ru/latest/mail-integration.html]

## 1.3. Разработка и внесение справочника услуг, Определение SLA

Прежде всего, в компании, внедряющей ИТСМ систму, должен быть утвержден перечень услуг, предоставляемых IT-департаментом.

Понятие «Сервис» или «Услуга», включает в себя:

- Название услуги

- Подробное описание

- Закрепление ответственного менеджера

- Определение группы доступа к сервису

- Определение времени реакции (1 линии) и времени решения (2 линии) для каждой группы по каждому сервису

После формализации представления о перечени услуг по указанным выше параметр, справочник услуг должен быть внесен в систему. Следующим образом:

- Авторизоваться в приложении http://ip/Synergy/ , где ip - адрес установленной системы

- Перейти в модуль Хранилище, раздел Реестры

- Выбрать реестры Сервисы и создать запись на каждую услугу, заполнив карточку следующим образом:

Рис.

Примечание

Опция «Популярная услуга» отмечается для вынесения услуги на портале для быстрого доступа на Главной странице.

При необходимости, форма Услуги может быть дополнена произвольными полями, например, так:

Рис.

## 1.4. Кастомизация процессов по факту выявленных пожеланий

- Для выявления пожеланий по изменению стандартной конфигурации продукта, устанавливаемой по-умолчанию, рекомендуется провести демонстрацию всем заинтересованным лицам проекта, в том числе, конечным пользователем: сотрудникам первой и второй линии.

- Все пожелания/замечания к продукту должны быть задокументированы и проанализированы на сложность и сроки адаптации продукта под данные требования.

- В качестве вспомогательного инструмента к определению необходимых настроек в системе для реализации тех или иных пожеланий, рекомендуется ознакомиться со Структурой продукта [http://rtd.lan.arta.kz/docs/itsm-custom-maual/ru/latest/Product_structure.html], а также Руководством разработчика [http://rtd.lan.arta.kz/docs/guide/ru/hamming/]

Предупреждение

Настоятельно рекомендуем провести полное тестирование всех процессов, после произведения настроек конфигурации.

## 1.5. Обучение сотрудников работе в системе

- Все сотрудники организации, которым в рамках проекта предполагается обучение, могут быть объединены в группы согласно осуществляемым ими ролям (операторы 1 линии, исполнители 2 линии, менеджеры проблем и т.д.)

- Рекомендуем адаптировать руководство пользователя, представленное по-умолчанию, согласно произведенным изменениям конфигурации, оргстукртуе компании и прочей специфики проекта.

- В первую очередь, должны быть обучены сотрудники, исполняющие основные роли в процессах, попадающих под опытную эксплуатацию (см. Шаг 6)

## 1.6. Опытная эксплуатация

- Процесс опытной эксплуатации представляет собой имитацию полноценной работы системы в боевом режиме, но в меньших масштабах. Это может быть прогон основных боевых процессов на выделенном подразделении или на определенной категории обращений.

- Продолжительность процесса опытной эксплуатации зависит от масштабов проекта и количество внедряемых одновременно процессов.

- Результатом опытной эксплуатации должен являться подтвержденный всеми заинтересованными сторонами факт готовности системы к использованию в промышленном режиме.

- В случае выявления замечаний в ходе опытной эксплуатации, должны быть произведены соответствующие настройки в системе и измененные процессы должны быть протестированы повторно.

Примечание

Рекомендуем адаптировать руководство пользователя, представленное по-умолчанию, согласно произведенным изменениям конфигурации, оргстукртуе компании и прочей специфики проекта.

## 1.7. Запуск в промышленную эксплуатацию

# 2. Инструкция по установке

Шаг1 При необходимости, установить Arta Synergy (trunk.4.0-r1~190301.195857 (hamming)) и выше Инструкция по установке ARTA SYNERGY [http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/trunk/admin-manual/html/install-and-setup.html].

Шаг2 Для использования Дашбордов установить Elasticsearch и Kibana Инструкция по установке [http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/trunk/admin-manual/html/appendix.dashboards.html].

Шаг3 в подсистеме администрирования обновить БД и процессы, завести Системного пользователя

- код пользователя - itsm_service_user

- роли Администратор , Разработчик Synergy

- доступ в систему - разрешен

- задать логин/пароль

Шаг4 Подключение репозиториев

- Открыть файл на редактирование

nano /etc/apt/sources.list``

- Добавить либо раскомментировать строку репозитория.

deb [allow-insecure=yes] http://deb.arta.kz/tengri          itsm-1.0         main contrib non-free

- Обновить списки пакетов:

apt-get update

Шаг5 Установка приложения

- Для установки приложения необходимо выполнить команду:

apt-get install arta-synergy-apps-itsm

- В ходе установки необходимо выполнить следующее:

- Выбрать тип установки из предложенного списка

  - Install/Upgrade Configuration - установка приложения и загрузка его конфигурации (без БД, хранилища, индексов и дашбордов)

  - Manual - установка только приложения без автоматической загрузки конфигурации, дашбордов и всего остального

- Указать URL до Synergy, на котором производится работа (например: http://192.168.1.172:8080/Synergy)

- Ввести последовательно логин и пароль Системного пользователя

Примечание

Для предотвращения дальнейшей нечаянной установки нестабильных версий пакетов из репозитория unstable, после установки arta-synergy-apps-itsm рекомендуется его закомментировать в том же файле /etc/apt/sources.list

## 2.1. Для работоспособности личного кабинета необходимо

- В файле /etc/nginx/sites-enabled/synergy-base добавить следующее:

location /itsm {

allow                       all;

proxy_pass          http://127.0.0.1:8080/itsm;

proxy_set_header    Host       $host;

proxy_set_header    X-Real-IP  $remote_addr;

}

- Проверить наличие очередей и их слушателей для ITSM в двух файлах:

/opt/synergy/jboss/standalone/configuration/standalone-onesynergy.xml

<jms-queue name="ItsmFormChangeQueue">
    <entry name="java:jboss/queues/Integration/ItsmFormChangeQueue"/>

    <durable>true</durable>
</jms-queue>

<jms-queue name="ItsmBlockingQueue">
    <entry name="java:jboss/queues/Integration/ItsmBlockingQueue"/>

    <durable>true</durable>
</jms-queue>

<jms-queue name="ItsmCallback_1">
    <entry name="java:jboss/queues/Integration/ItsmCallback_1"/>

    <durable>true</durable>
</jms-queue>

/opt/synergy/jboss/standalone/configuration/arta/api-observation-configuration.xml

<listener>
    <queue>java:jboss/queues/Integration/ItsmBlockingQueue</queue>

    <event>event.blocking.itsm.*</event>
</listener>

<listener>
    <queue>java:jboss/queues/Integration/ItsmBlockingQueue</queue>

    <event>event.blocking.incident.*</event>
</listener>

<listener>
    <queue>java:jboss/queues/Integration/ItsmBlockingQueue</queue>

    <event>event.blocking.problem.*</event>
</listener>

- Кроме того, удостоверьтесь, что конфигурационный файл /opt/synergy/jboss/standalone/configuration/itsm.properties содержит следующие строки (только с Вашими данными):

login=1

password=1

address=http://127.0.0.1:8080/Synergy

public_address=http://192.168.1.172:8080/Synergy

Совет

Проверь себя, выполни Задание_2 [http://rtd.lan.arta.kz/docs/itsm-custom-maual/ru/latest/Task_2.html]

## 2.2. В случае установки в режиме Manual

1.Импортировать приложение /opt/synergy/apps/itsm/itsm_application.7zip

Предупреждение

Для работоспособности приложения в дальнейшем, необходимо убедиться, что elastic запущен. В противном случае может быть проблема с невозможностью создать запись реестра. Для предотвращения необходимо выполнить команду: /etc/init.d/elasticsearch start

# 3. Первичные настройки

## 3.1. Для общей работоспособности

В подсистеме администрирования:

- обновить БД и процессы

- завести пользователей и орг.структуру (Либо настроить синхронизацию с AD), в которой будут:

  - Системный пользователь (создается до установки Synergy ITSM, должен быть назначен на должность)

  - Инициаторы обращений

  - Операторы Первой линии

  - Исполнители Второй линии (Количество уровней исполнения можно увеличить).

- Добавить пользователей в группы:

  - Первая линия - всех операторов первой линии

  - Вторая линия - всех исполнителей второй линии

  - itsm_group_reassign_access - Пользователи, которым предоставляется доступ к Переназначению обращений, находящихся на исполнении.

  - itsm_group_admin - Администраторы и системный пользователь.

В Конфигураторе:

- В справочник Форм завершения добавить новый формы завершения обращения и проблемы следующим образом:

Рис.

Рис.

- На формах:

  - в форме “Обращение” вставить значения оператора, исполнителя, системного пользователя по умолчанию

  - в форме “Проблема” вставить значения ответственного менеджера, руководителя, системного пользователя по умолчанию

  - в форме “Изменение” вставить значение ответственного менеджера по умолчанию

- Проверить/уточнить права на реестры

- Сбросить значения счетчиков, либо при необходимости создать свои шаблоны номеров для идентификаторов и применить их в соответствующих формах

- Прописать логин/пароль системного пользователя для всех скриптов Блокирующих процессов

Совет

Проверь себя, выполни Задание_3 [http://rtd.lan.arta.kz/docs/itsm-custom-maual/ru/latest/Task_3.html]

## 3.2. Для работоспособности дашбордов:

В интерфейсе Synergy:

- создать хотя бы по одной тестовой записи в реестрах “Обращения” и “Проблемы”

В подсистеме администрирования:

- проиндексировать данные форм

В конфигураторе:

- заменить во внешних модулях “Аналитика по инцидентам” и “Аналитика по проблемам” адрес приложения актуальной ссылкой на дашборды Kibana (достаточно изменить только IP-адрес и при необходимости порт)

В Kibana:

- создать 2 шаблона индекса: r-itsm_registry_incidents и r-itsm_registry_problems

- импортировать в Kibana (Management -> Saved Objects -> Import) конфигурацию их 2-х дашбордов из файла …/configuration/arta/apps/sm_dashboards.json

- импортировать в Kibana (Management -> Saved Objects -> Import) конфигурацию из 27-и визуализаций из файла …/configuration/arta/apps/sm_visualizations.json

- проверить, что всё загрузилось, в дашбордах отсутствуют визуализации, помеченные «!» (при этом возможно наличие визуализаций со значениями “0”, “?”, “No results found”, и это всё не является ошибкой)

В клиентской части:

- проверить работоспособность обоих дашбордов

- для работоспособности уведомлений на почту клиентам при их создании в реестре “Контакты” необходимо заполнить и поле e-mail

- для работоспособности уведомлений о просрочке времени SLA необходимо заполнить поле e-mail в настройках каждого специалиста сервиса

# 4. Настройка интеграции с почтой

## 4.1. Уведомления

- Для отправки уведомлений и получения, обрабротки обращений должен быть заведен специальный общий адрес электронной почты.

- В приложении SynergyAdmin открыть вкладку «Настройки уведомлений» ввести парамтеры почты-отправителя уведомлений.

Рис.

- Для всех пользователей в структуре должны быть указаны email адрес в профиле пользователя.

Рис.

- В реестре контактов на каждого пользователя должна быть заведена запись с указанным email в таблице Контактная информация

Рис.

Примечание

В случае, если пользователь, email которого найден в профилях оргструктуры, направляет обращение через почту и при этом, его email не найден в реестре «Контакты», - запись будет создана автоматически.

Примечание

В последующих версиях это требование будет исключено.

- В реестре «Настройки уведомлений» создать запись и внести необходимые настройки текстов уведомлений

Рис.

Пример:

Уважаемый(ая) ${itsm_form_incident_author}!
Ваш запрос ${itsm_form_incident_id} от ${itsm_form_incident_regdate}, переведен в статус "${itsm_form_incident_status}".
Ответственный менеджер, ${itsm_form_incident_responsiblemanager}.

Примечание

В уведомлении, кроме текста, может присутствовать значение любого поля на форме (исключая файлы и динамические таблицы). Для добавления такого значения в текст уведомления необходимо указать имя компонента на форме в формате: ${itsm_form_incident_author}.

Перечень настроек:

- Уведомление по-умолчанию - уведомление приходит при срабатывании блокирующего процесса itsm_notification в маршруте реестра обращений для всех статусов, для которых не настроены специфичные уведомления ниже.

- Кастомные уведомления - специфичный текст уведомления для указанного статуса (Рекомендуется указывать специфичные тексты для уведомления по статусам, требующим действий инициатора: «ожидает ответа пользователя», «ожидает оценки пользователя»)

- Уведомления при не найденном email в списке пользователей - данное уведомление получит отправитель, при попытка отправить письмо на служебный почтовый ящик, в случае,если его email не указан ни в каком из профилей

- Уведомления о просроченности времени реакции обращения

- Уведомления о просроченности времени решения обращения

- Уведомления о просроченности времени решения проблемы

- Уведомление о невозможности изменения информации - данное уведомление будет получено инициатором, при попытке ответить на полученное уведомление (или при отправке нового письма содержащего номер обращения в фигурных скобках, например: {1234}) для обращения статус которого отличается от допустимых (настраиватся в реестре «Настройки интеграции с почтой»)

## 4.2. Прием и обработка обращений

- В реестре «Настройки интеграции с почтой» создать запись и внести значения полей:

Рис.

Рис.

Совет

Проверь себя, выполни Задание_4 [http://rtd.lan.arta.kz/docs/itsm-custom-maual/ru/latest/Task_4.html]

# 5. Структура продукта

## 5.1. Как все устроено

Система SYNERGY ITSM реализована на базе платформы ARTA SYNERGY, путем создания конфигурации, допускающей гибкую настройку объектов: форм, маршрутов, статусов и пр…

В системе SYNERGY ITSM реализованы следующие процессы:

- Управление SLA

  - Ведение реестра услуг

  - Определение SLA (услуга-приоритет обращения -группа доступа)

- Управление обращениями

  - Регистрация обращений (в ручном режиме, интеграция с почтой, интеграция с порталом)

  - Классификация обращений (услуга, приоритет и др..)

  - Определение сроков исполнения с учетом SLA

  - Направление в группу исполнителей (На очередь)

  - Назначение обращения конкретному исполнителю (В работу)

  - Возвращение на доработку инициатору обращения

  - Завершение обращения с заполнением формы завершения (код решения, описание, файлы и пр.)

  - Подтверждение или опровержение инициатором завершения обращения.

Прим. Список статусов обращений и порядок обработки этих статусов может быть произвольным. (Настраивается в конфигураторе)

- Управление конфигурационными единицами

  - Ведение реестра конфигурационных единиц

  - Использование объектов реестра в обращениях, проблемах, изменениях

- База знаний

  - Ведение Базы знаний

  - Использование объектов Базы в обращениях, проблемах, изменениях

- Управление проблемами

  - Регистрация проблемы на основании обращения, изменения

  - Исполнение проблемы согласно настроенному маршруту

  - Обновление информации по проблеме в родительском обращении/изменении

- Управление изменениями

  - Регистрация изменения на основании проблемы

  - Исполнение изменения согласно настроенному маршруту

  - Обновление информации по изменению в родительской проблеме

- Отчетность

  - Выгрузка в xls

  - Преднастроенные отчеты

  - Аналитические дашборды

## 5.2. Структура конфигурации

Все объекты в конфигурации сгруппированы по перечисленным выше процессам в соответствии:

- Управление конфигурационными единицами - > CI

- Управление изменениями - > Changes

- Управление обращениями - > Incidents

- База знаний - > Knowledgbase

- Управление проблемами - > Problems

- Управление SLA - > SLA

- И прочие служебные директории

Примечание

Данная структура объектов в конфигураторе является рекомендуемой, но может быть изменена при внедрении решения по потребностям конкретного проекта.

Рис.

## 5.3. Модель данных

Примечание

Данная модель данных отражает поля и объекты, настроенные в продукте по умолчанию, но может быть изменена при внедрении решения по потребностям конкретного проекта.

Рис.

# 6. Структура модуля «Управление обращениями»

Содержание

- Структура модуля «Управление обращениями»

  - Основные сущности

  - Обращения

    - Структура Формы обращения

    - Структура Маршрута обращения

    - Что такое статус обращения?

    - Диаграмма состояний обращения

  - Список блокирующих процессов

    - event.blocking.interpreter.completion

    - event.blocking.interpreter.email

    - event.blocking.interpreter.current.date

    - event.blocking.itsm.send.rate

    - event.blocking.incident.calc.status.1

  - Дополнительные механизмы

    - Переназачение обращения

    - Операции над фильтрами

    - Операции над выборкой

## 6.1. Основные сущности

Все объекты конфигурации модуля «Управления обращениями» для удобства поиска и навигации сгруппированы в следущие директории:

- Routes_templates - Шаблоны маршрутов

- VMK - Пользовательские компоненты (кастомизированные объекты интерфейса)

- blocking_processes - Блокирующие процессы

- dict_incident - Справачники

- Формы: Обращение, Форма завершения обращения, Наряд, Сервисная команда, Внешний поставщик

- Реестры: Обращения, Наряды, Сервисные командаы, Внешние поставщики

Рис.

## 6.2. Обращения

Код: itsm_form_incident

Предупреждение

Менять код формы, а также коды ключевых полей на форме настоятельно не рекомендуется. Это может повлечь за собой ошибки в процессах, заявязанных на данных полях.

### 6.2.1. Структура Формы обращения

Все поля на форме обращения сгруппированы в следующие разделы:

- Статус и группа полей статусов

- Основная информация

- Описание обращения

- Описание решения

- Контактная информация

- Затронутая инфраструктура

- Связанные сущности

- История основных статусов

Подробнее о каждом из разделов:

- Статус и группа полей статусов

Поле статус itsm_form_incident_status является ключевым полем на форме Обращения. От этого поля зависит маршрут исполнения обращения, отображаемые поля на форме, доступность обновления обращения через портал/почту и другие специфичные настройки.

Поле статус ссылается на справочник с кодом itsm_dict_incidentstatus. Изменение/добавление нового статуса необходимо производить предварительно ознакомившись с разделом Что такое статус обращения? .

Поля расположенные ниже условно обозначены как Группа полей статуса. Продробнее об этом также читайте в разделе Что такое статус обращения? .

Рис.

- Основная информация

Ключевыми полями в этом разделе являются:

- Идентификатор itsm_form_incident_id

- Дата регистрации itsm_form_incident_regdate

- Автор itsm_form_incident_author

- Оператор itsm_form_incident_responsiblemanager

- Подразделение исполнителя itsm_form_incident_responsibleDepartment

- Исполнитель itsm_form_incident_responsible

Рис.

- Описание обращения

Ключевыми полями в этом разделе являются:

- Тема itsm_form_incident_theme -

При получении обращения через почту это поле заполняется значением - тема письма

- Описание itsm_form_incident_description -

При получении обращения через почту это поле заполняется значением - тело письма

- Дополнительная информация - динамическая таблица itsm_form_incident_addinfo с текстовым полем text -

При получении ответа на Запрос дополнительной информации по электронной почте, в этой таблице создается новая строка и в поле заполняется тело письма

- Вложениия - динамическая таблица itsm_form_incident_files с полем «Добавит файл» file -

При получении обращения и ответа на запрос доп.инфо через почту в эту дин.таблицу сохраняются все вложения электронных писем

Рис.

- Описание решения

Примечание

Поля в этом блоке заполняются автоматически копированием данных их файла формы завершении (при выборе статуса: Ожидает оценки пользователя). За копирование данных отвечает блокирующий процесс event.blocking.interpreter.completion

- Код решения itsm_form_incident_decisiontype - выпадающий список со справочником itsm_dict_incidentdecision

- Описание itsm_form_incident_decisiondescription -

- Причина возникновения itsm_form_incident_cause - выпадающий список со справочником itsm_dict_cause

- Категория сбоя itsm_form_incident_failCategory - выпадающий список со справочником itsm_dict_failCategory

- Тип сбоя itsm_form_incident_failType - выпадающий список со справочником itsm_dict_failType

- «Создавать запись в Базе Знаний» - Выбор вариантов itsm_form_incident_makenew_knowledge -

От наличия в этом поле включенного чекбокса зависит будет ли добавлена запись в Базу знаний

- Файлы решения - динамическая таблица itsm_form_incident_decision_files с полем «Добавить файл» Файл

Рис.

- Контактная информация

Поле Контакт itsm_form_incident_contact - ссылка на реестр Контакты заполняется:

- вручную, при регистрации через интерфейс Synergy

- заполняется автоматически при регистрации через портал или почту.

Поля crm_form_contact_phone_phone динамической таблицы crm_form_contact_phone и crm_form_contact_email_email динамической таблицы crm_form_contact_email заполняются:

- механизмом сопоставления в скриптах соответсвюущих компонентов, при регистрации через интерфейс Synergy

- блок.процессом event.blocking.interpreter.email, при регистрации через портал или почту.

Примечание

Наличие значения в поле crm_form_contact_email_email в первой строке динамической таблицы сrm_form_contact_email является ключевым для процесса отправки уведомлений пользователю.

Предупреждение

Реестр «Контакты» в версии Synergy Itsm 1.0 является рудиментом предыдущих версий и будет исключен в последующих версиях.

Рис.

- Затронутая инфраструктура

Поле «Затронутый сервис» itsm_form_incident_servicelink является ключевым - по нему, а также по полям

- itsm_form_incident_author (группа пользователя, являющиегося автором обращения)

- itsm_form_incident_priority (приоритет)

осуществляется связь обращения с SLA, получение длительности и расчет сроков исполнения обращения с указанными параметрами.

Рис.

- Связанные сущности

В этот раздел автоматически попадают созданные на основании данного обращения Проблемы, а также могут быть указаны вручную связанные с данными обращения.

Рис.

- История основных статусов

В этом разделе отображается основная информация по клюечвым статусам (На очереди, В работу, Ожидает оценки исполнителя). Эти поля вынесены на форму для возможности получения отчетности путем стандартной выугрузке данных реестра в xls.

Рис.

### 6.2.2. Структура Маршрута обращения

- Основной условный переход

- Условный переход при завершении

### 6.2.3. Что такое статус обращения?

В терминологии продука Synergy ITSM статус - это набор следующий объектов и настроек:

- Значение справочника статусов

- Шаблон маршрута

- Переход в условном переходе маршрут реестра

- При необходимости: дополнительные поля ФЗ и логика их копирования в процессе event.blocking.interpreter.completion

### 6.2.4. Диаграмма состояний обращения

Примечание

На данной диаграмме отображается перечень статусов и переходов между ними настроенный по-умолчанию, но может быть изменен при внедрении решения по потребностям конкретного проекта.

Рис.

## 6.3. Список блокирующих процессов

### 6.3.1. event.blocking.interpreter.completion

Что делает процесс?

- Получает ход выполнения по обращению

- Определяет последнюю завершенную работу

- Определяет файл по форме завершения в папке Прочие для этой работы

- Копирует данные с найденного файла формы завершения на форму обращения (меняет статус и записывает значения группы полей статуса)

### 6.3.2. event.blocking.interpreter.email

Что делает процесс?

- Получает id записи реестра Контакты, выбранного в поле Автор

- Копирует данные с найденной записи реестра Контакты на форму обращения

### 6.3.3. event.blocking.interpreter.current.date

Что делает процесс?

- Сохраняет значение текущей даты (на момент запуска данного БП) на форму обращения

Прим. В дальнейшем эта дата используется для запуска таймера на 48 часов, по истечению которого должна быть завершена работа ожидания оценки пользователя.

### 6.3.4. event.blocking.itsm.send.rate

Что делает процесс?

- Получает email с формы обращения (таблица контактов автора)

- Получает формат уведомления для статуса Ожидает оценки пользователя

3. Отправляет на найденный email уведомление о необходимости подтвердить завершение решения с двумя ссылками «Отправлен повторно», «Завершение подтверждено» Прим. После отправки процесс разблокируется. По нажатию на ссылку завершится текущая на тот момент работа «Ожидание оценки». Подробнее - в разделе статуса)

### 6.3.5. event.blocking.incident.calc.status.1

Что делает процесс?

- Получает из формы SLA время решения и время реакции по параметрам данного обращения

- Записывает их на форму обращения

- Рассчитывает плановую дату завершения с учетом рабочего календаря

- Записывает плановые даты завершения на форму обращения

## 6.4. Дополнительные механизмы

### 6.4.1. Переназачение обращения

- Получает ход выполнения по обращению

- Сохраняет на форме обращения статус «На очереди»

- Завершает текущую работу по обращению

Прим. Функция переназначения работ позволяет оператору завершить работу, в которой он не является ни исполнмтелем, ни автором

### 6.4.2. Операции над фильтрами

Для всех обращений в указанном преднастроенном фильтре:

- Завершает текущую работу с формой завершения с заполненными полями статус и группа полей статуса

### 6.4.3. Операции над выборкой

Для всех обращений произвольной выборки:

- Завершает текущую работу с формой завершения с заполненными полями статус и группа полей статуса

Совет

Проверь себя, выполни Задание_6 [http://rtd.lan.arta.kz/docs/itsm-custom-maual/ru/latest/Task_6.html]

# 7. Портал. Как все устроено.

## 7.1. Структура портала

Система Synergy ITSM предназначена для использования внутри компании, в следствие этого, функции портала системы должны быть доступны только авторизованным пользователям. Предоставления доступа к сервисам компании в «гостевом режиме» не предполагается.

Доступ на портал имеют только пользователи зарегистрированные в Административном приложении Synergy. Авторизация на портал осуществляется посредством авторизационных данных Synergy.

### 7.1.1. Страница авторизации

При переходе по урл портала первой открывается страница авторизации. На странице авторизации доступны:

- Поле для ввода логина

- Поле для ввода пароля

- Кнопка «Войти»

- Сслыка «Забыли пароль»

### 7.1.2. Главная

Верхняя панель:

- Логотип компании

- ФИО авторизованного пользователя

- Контакты службы поддержки

- Каталог услуг

  - Популярные услуги

  - Категории услуг

  - Услуги выбранной категории

- Поиск по услугам ???

- «Что еще мы можем улучшить?» ???

### 7.1.3. Мои обращения. В работе

В данном разделел отображаются записи реестра «Инциденты», автором которых является авторизованный на портале пользователь, при этом статус обращения не равен:

- Ожидает ответа пользователя

- Ожидает подтверждения завершения

- Закрыт

Левая панель

4 раздела:

- В работе,

- Ожидают дополнительной информации

- Ожидают подтверждения завершения

- Завершенные.

Выделен раздел «В работе»

Отображается количество обращений в каждом из разделов, при этом более явно выделены счетчики для разделов, требующих действий пользователя, а именно:

- Ожидают дополнительной информации

- Ожидают подтверждения завершения

Таблица обращений

- Номер

- Дата

- Статус

- Услуга

- Тема

- Время решения

### 7.1.4. Мои обращения. Ожидают дополнительной информации

В данном разделел отображаются записи реестра «Инциденты», автором которых является авторизованный на портале пользователь, при этом статус обращения равен:

- Ожидает ответа пользователя

Левая панель

Выделен раздел: Ожидают дополнительной информации

Таблица обращений

- Номер

- Дата

- Статус

- Услуга

- Тема

- Время решения

- Запрос на доработку

### 7.1.5. Мои обращения. Ожидают подтверждения завершения

В данном разделел отображаются записи реестра «Инциденты», автором которых является авторизованный на портале пользователь, при этом статус обращения равен:

- Ожидает подтверждения завершения

Левая панель

Выделен раздел: Ожидают подтверждения завершения

Таблица обращений

- Номер

- Дата

- Статус

- Услуга

- Тема

- Время решения

- Код решения

- Описание решения

### 7.1.6. Мои обращения. Завершенные

В данном разделел отображаются записи реестра «Инциденты», автором которых является авторизованный на портале пользователь, при этом статус обращения равен:

- Закрыт

Левая панель

Выделен раздел: Закрыт

Таблица обращений

- Номер

- Дата

- Статус

- Услуга

- Тема

- Время решения

- Код решения

- Описание решения

## 7.2. Сценарии использования

### 7.2.1. Подача обращения

- На странице авторизации пользователь вводит логин и пароль, нажимает кнопку «Войти».

- Открывается Главная страница

- Пользователь нажимает на категорию услуги, отображается список услуг данной категории

- Пользователь нажимает на одну из услуг - открывается окно подачи обращения с полями: Тема обращения, описание обращение, выбранная услуга, поле выбора одного или нескольких файлов.

- Пользователь может закрыть окно подачи обращения без произведения каких-либо действий

- Пользовател заполняет тему и описание, нажимает «Подать обращение»

- Выходит сообщение: «Ваше обращение успешно создано, чтобы просмотреть его перейдите по ссылке» (и ссылка на окно «Мои обращения. В работе»)

- Обращение создается в реестре «Инциденты» (Надо переименовать в Обращения), при этом заполняются поля:

  - Номер

  - Дата регистрации

  - Тема

  - Описание

  - Услуга

  - Автор

Запускается маршрут обращения (! от имени системного пользователя)

Прим. Пункты 4-8 справедливы при выборе услуги в разделе «Популярные услуги»

### 7.2.2. Поиск по ключевым словам

- Пользователь вводит на Главной странице в поле поиска ключевые слова и нажимает кнопку «Поиск»

- Осуществляется поиск в реестре «Сервисы»(Прим. Надо переименовать в «Услуги») в полях «Наименование услуги», «описание услуги»

- Найденные услуги отображаются списком (категория, наименование, описание) с выделенными совпадениями по ключевым словам.

- Пользователь нажимает на одну из найденных услуг - открывается окно подачи обращения.

- Далее пункты 5-8 сценария «Подача обращения»

### 7.2.3. Просмотр обращений

- На главной странице пользователь нажимает «Мои обращения»

- Открывается страница «Мои обращения. В работе»

- Пользователь выбирает в списке одно обращение и двойным кликом открывает его

- В окне просмотра обращений доступна информация:

  - Номер

  - Дата

  - Статус

  - Услуга

  - Тема

  - Время решения

### 7.2.4. Поиск по обращениям

Поиск по обращениям работает по всем полям отображаемым на форме обращения.

Для того, чтобы воспользоваться поиском по обращениям на странице «Мои обращения», необходимо: Ввести поисковой запрос в поле поиска и нажать enter.

### 7.2.5. Предоставление дополнительной информации

- Пользователь открывает страницу «Мои обращения, выбирает вкладку «Ожидают дополнительной информации»

- Отображается таблица обращений (если в этом статусе нет ни одного обращения данного автора - таблица пуста)

- Пользователь двойным кликом открывает обращение

- Открывается окно обращения с полями:

  - Номер

  - Дата

  - Статус

  - Услуга

  - Тема

  - Время решения

  - Запрос на доработку

  - Ответ (поле для ввода текста)

  - Файлы (Кнопка выбора с компьютера пользователя одного или нескольких файлов)

  - Кнопка «Отправить»

- Пользователь вводит в поле «Ответ» текст

- Пользователь добавляет один или несколько файлов

- Нажимает кнопку «Отправить».

- Статус инцидента меняется на «Инфомарция предоставлена», происходит обновление информации (текста и файлов)

- Обращение пропадает из раздела «Ожидает предоставления информации», отображается в разделе «В работе».

### 7.2.6. Подтверждение завершения

- Пользователь открывает страницу «Мои обращения, выбирает вкладку «Ожидают подтверждения завершения»

- Отображается таблица обращений (если в этом статусе нет ни одного обращения данного автора - таблица пуста)

- Пользователь двойным кликом открывает обращение

- Открывается окно обращения с полями:

  - Номер

  - Дата

  - Статус

  - Услуга

  - Тема

  - Время решения

  - Код решения

  - Описание решения

  - Кнопка: Подтвердить завершения

  - Кнопка: Направить повторно

5. В случае если, пользователь нажимает кнопку «Направить повторно» - статус обращения меняется на направлен повторно. Обращение пропадается из раздела, отображается в разделе «В работе». 6. В случае если, пользователь нажимает кнопку «Подтвердить завершение» - статус обращения меняется на Закрыт. Обращение пропадается из раздела, отображается в разделе «Завершенные».

### 7.2.7. Просмотр закрытого обращения

- Пользователь открывает страницу «Мои обращения», выбирает вкладку «Закрытые»

- Отображается таблица обращений (если в этом статусе нет ни одного обращения данного автора - таблица пуста)

- Пользователь двойным кликом открывает обращение

- Открывается окно обращения с полями:

  - Номер

  - Дата

  - Статус

  - Услуга

  - Тема

  - Время решения

  - Код решения

# 8. Отчетность

## 8.1. Выгрузка в xls

Система поддерживает встроенную выгрузку в xls столбцов отображаемых в реестре, а также в фильтре данного реестра.

Для того, чтобы выгрузить выбранное множество обращений, необходимо

- Настроить фильтр в реестре

Рис.

Примечание

Фильтры настраиваются по любому полю на форме Обращения.

- Выделить в навигаторе созданный фильтр и нажать кнопку выгрузки отчета.

Рис.

- Результат будет загружен на компьютер пользователя в формате xls

Рис.

## 8.2. Дашборды

# 9. Задания

- 9.1. Задание 1

- 9.2. Задание 2

- 9.3. Задание 3

  - 9.3.1. В подсистеме администрирования

  - 9.3.2. В Конфигураторе

- 9.4. Задание 4

  - 9.4.1. В подсистеме администрирования

  - 9.4.2. В клиентской части

  - 9.4.3. В Конфигураторе

- 9.5. Задание 5

- 9.6. Задание 7

  - 9.6.1. Обращение через email незарегистрированного пользователя

  - 9.6.2. Обращение через email зарегистрированного пользователя

  - 9.6.3. Обращение через портал

- 9.7. Задание 8

  - 9.7.1. Жизненный цикл «Проблемы»

# 9.1. Задание 1

Выбирите, какие из указанных ресурсов подходят для развертывание ITSM:

1 вариант

- Хранилище Jackrabbit

- Поисковые индексы Lucene

- 32 Гб ОЗУ

- Debian GNU/Linux (jessie, wheezy)

- CPU 8-core

- HDD/SSD с 3 Гб свободного дискового пространства

2 вариант

- Хранилище Jackrabbit

- Поисковые индексы Lucene

- 16 Гб ОЗУ

- Debian GNU/Linux (jessie, wheezy)

- CPU 5-core

- HDD/SSD с 20 Гб свободного дискового пространства

3 вариант

- Хранилище Jackrabbit

- Поисковые индексы Lucene

- 96 Гб ОЗУ

- Debian GNU/Linux (jessie, wheezy)

- CPU 8-core

- HDD/SSD с 20 Гб свободного дискового пространства

# 9.2. Задание 2

- Следуя инструкции по установке, разверните ITSM

- Настройте работоспособность личного кабинета

- Для проверки установки авторизируйтесь в системе под стандартным логином и паролем http[s]://server_url:[port]/itsm.

- Например: https://itsm.arta.pro/itsm

- Проверьте страничку about

- Например: https://itsm.arta.pro/Synergy/about

# 9.3. Задание 3

## 9.3.1. В подсистеме администрирования

Перейдите по адресу: http[s]://server_url:[port]/SynergyAdmin с логином «1» и паролем «1».

- Завидите пользователей в системе - 10 человек

Внимание

Не забудьте про системного пользователя, у которого должен быть полный доступ, для доступа в Конфигуратор назначьте его Разработчиком Synergy

- Создайте орг. структуру, согласно настройкам

- Назначьте пользователей на должность

- Создайте группы, добавьте в них пользователей, согласно настройкам

## 9.3.2. В Конфигураторе

Перейдите по адресу: http[s]://server_url:[port]/Configurator

- Добавьте формы завершения, согласно руководству

- Укажите соответствующих пользователей на формах: «Обращение», «Проблема», «Изменение»

- Сбросьте значение счетчиков

- Пропишите логин/пароль системного пользователя для всех скриптов Блокирующих процессов

# 9.4. Задание 4

- Создать тестовый адрес электронной почты

## 9.4.1. В подсистеме администрирования

- Настроить уведомления, согласно руководству

- Добавить всем пользователям в структуре e-mail

## 9.4.2. В клиентской части

- В реестре «Настройки уведомлений» создать запись и внести необходимые настройки текстов уведомлений. Можно использовать настройки указанные в руководстве, можно приминить свои.

- В реестре «Настройки интеграции с почтой» создать запись и внести значения полей, согласно руководству

## 9.4.3. В Конфигураторе

- Для всех групп закрыть доступ на создание и удаление в реестрах «Настройки уведомления» и «Настройки интеграции с почтой»(необходимо для корректной отправки уведомлений на почту)

# 9.5. Задание 5

Создать по три записи в реестрах:

- «Организация»

- «Контакты»

- «Лицензия»

- «Сервисы»

- «SLA»

- «Сервисные команды»

- «Конфигурационные единицы»

# 9.6. Задание 7

## 9.6.1. Обращение через email незарегистрированного пользователя

- Отправьте письмо от незарегистрированного пользователя

- Убедитесь, что пользователю направлено уведомление

## 9.6.2. Обращение через email зарегистрированного пользователя

- Отправьте письмо от зарегистрированного пользователя

- Авторизуйтесь в системе Synergy ITSM

- Перейдите в модуль «Реестры», убедитесь что новоя запись в реестрах добавлена

## 9.6.3. Обращение через портал

- Авторизоваться в модуле ITSM.

- Выберите «Категорию услуг»

- В открывшемся окне создайте обращение

- Авторизуйтесь в системе Synergy ITSM в роли оператора

- Убедитесь, что оператору в потоки работы пришло обращение для определения исполнителя

# 9.7. Задание 8

## 9.7.1. Жизненный цикл «Проблемы»

- Из обращения создать проблему

- Убедится, что была прописана ссылка на проблему в родительском обращении

- Зайти в систему под Менеджером и назначить Исполнителя

- Зайти в систему под Исполнителем завершить полученную работу

- Убедится, что Описание решение автоматически появилось на форме родительского обращения,статус обращение, изменился

# Алфавитный указатель