# Документация Руководство по внедрению Synergy Service 1.0-alpha

unknown

2022-11-02T07:04:15Z

# Содержание

- 1. Назначение документа

- 2. Методология внедрения

  - 2.1. Получение ресурсов (боевого и тестового стенда)

  - 2.2. Установка и настройка системы

  - 2.3. Кастомизация процессов по факту выявленных пожеланий

  - 2.4. Обучение сотрудников работе в системе

  - 2.5. Опытная эксплуатация

  - 2.6. Запуск в промышленную эксплуатацию

- 3. Инструкция по установке Arta Synergy Service

  - 3.1. Предварительные требования

  - 3.2. Подключение репозиториев

  - 3.3. Установка приложения

- 4. Инструкция по первичной настройке

  - 4.1. В конфигураторе

  - 4.2. В пользовательской подсистеме SYNERGY

- 5. Структура продукта

  - 5.1. Как все устроено

# 1. Назначение документа

Целью создания данного документа является предоставление информации о конфигурации продукта, в частности, предоставление детализированного описания:

- созданных объектов

- произведенных настроек

- предполагаемого процесса работы в системе согласно назначению продукта.

Данный документ также может содержать дополнительные инструкции по возможным сценариям кастомизации существующей функциональности, советы и рекомендации.

# 2. Методология внедрения

## 2.1. Получение ресурсов (боевого и тестового стенда)

Характеристики серверов:

- Хранилище Jackrabbit

- Поисковые индексы Lucene

- 16 Гб ОЗУ

- Debian GNU/Linux (jessie, wheezy)

- CPU 8-core

- HDD/SSD с 10Гб свободного дискового пространства.

Предупреждение

Настоятельно рекомендуем развернуть тестовый стенд, полностью дублирующий конфигурацию системы боевого сервера, для диагностики и воспроизведения потенциальных проблем, тестирования обновления и изменений конфигурации.

## 2.2. Установка и настройка системы

Воспользуйтесь инструкциями данного документа для установки (Инструкция по установке [http://rtd.lan.arta.kz/docs/synergy-service-rukovodstvo-po-vnedreniyu/ru/latest/install-manual.html]) системы на боевом и тестовом стендах.

## 2.3. Кастомизация процессов по факту выявленных пожеланий

- Для выявления пожеланий по изменению стандартной конфигурации продукта, устанавливаемой по-умолчанию, рекомендуется провести демонстрацию всем заинтересованным лицам проекта, в том числе, конечным пользователем: сотрудникам первой и второй линии.

- Все пожелания/замечания к продукту должны быть задокументированы и проанализированы на сложность и сроки адаптации продукта под данные требования.

- В качестве вспомогательного инструмента к определению необходимых настроек в системе для реализации тех или иных пожеланий, рекомендуется ознакомиться со Структурой продукта [http://rtd.lan.arta.kz/docs/synergy-service-rukovodstvo-po-vnedreniyu/ru/latest/Product_structure.html], а также Руководством разработчика [http://rtd.lan.arta.kz/docs/guide/ru/minsky/]

Предупреждение

Настоятельно рекомендуем провести полное тестирование всех процессов, после произведения настроек конфигурации.

## 2.4. Обучение сотрудников работе в системе

- Все сотрудники организации, которым в рамках проекта предполагается обучение, могут быть объединены в группы согласно осуществляемым ими ролям (диспетчеры, исполнители и т.д.)

- Рекомендуем адаптировать руководство пользователя, представленное по-умолчанию, согласно произведенным изменениям конфигурации, оргстукртуе компании и прочей специфики проекта.

- В первую очередь, должны быть обучены сотрудники, исполняющие основные роли в процессах, попадающих под опытную эксплуатацию

## 2.5. Опытная эксплуатация

- Процесс опытной эксплуатации представляет собой имитацию полноценной работы системы в боевом режиме, но в меньших масштабах. Это может быть прогон основных боевых процессов на выделенном подразделении или на определенной категории документов.

- Продолжительность процесса опытной эксплуатации зависит от масштабов проекта и количество внедряемых одновременно процессов.

- Результатом опытной эксплуатации должен являться подтвержденный всеми заинтересованными сторонами факт готовности системы к использованию в промышленном режиме.

- В случае выявления замечаний в ходе опытной эксплуатации, должны быть произведены соответствующие настройки в системе и измененные процессы должны быть протестированы повторно.

Примечание

Рекомендуем адаптировать руководство пользователя, представленное по-умолчанию, согласно произведенным изменениям конфигурации, оргстукртуе компании и прочей специфики проекта.

## 2.6. Запуск в промышленную эксплуатацию

# 3. Инструкция по установке Arta Synergy Service

## 3.1. Предварительные требования

Важно! Для работы системы требуется:

- установить Arta Synergy 4.1 minsky (инструкция по установке [http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/install-and-setup.html#install-and-setup.install])

- в подсистеме администрирования обновить БД и процессы.

## 3.2. Подключение репозиториев

Установочный пакет находится в репозитории product-stable. В файле /etc/apt/sources.list необходимо добавить либо раскомментировать следующую строку:

deb http://deb.arta.kz/tengri product-stable main contrib non-free

## 3.3. Установка приложения

Для установки приложения необходимо выполнить команду:

# apt-get update
# apt-get install arta-synergy-apps-service

В ходе установки необходимо выбрать тип установки из предложенного списка

Примечание

- Вариант Clean полностью удаляет все ранее установленные данные Synergy, устанавливает приложение Synergy Project, автоматически загружает его конфигурацию и загружает дампы базы данных.

- Вариант Install/Upgrade Configuration устанавливает приложение Synergy Project, автоматически загружает его конфигурацию и настраивает необходимые конфигурационные файлы.

- Вариант Manual устанавливает приложение Synergy Project без автоматической загрузки конфигурации (т.е. только заменяет war-файлы).

Дальнейший ход установки зависит от выбранного типа установки:

- для варианта Clean:

  - указать URL сервера Synergy, на котором производится работа (например: http://192.168.0.187:8080/Synergy)

  - ввести пароль пользователя, имеющего root-права mysql, от имени которого будут применены дампы базы данных

  - после завершения установки обязательно нужно выполнить полную переиндексацию форм, файлов и документов в Административном приложении Synergy.

- для вариантов Install/Upgrade Configuration и Manual:

  - указать URL сервера Synergy, на котором производится работа (например: http://192.168.0.187:8080/Synergy):

  - ввести последовательно логин и пароль Системного пользователя:

Внимание

Для предотвращения дальнейшей нечаянной установки нестабильных версий пакетов из репозитория unstable, после установки пакета arta-synergy-apps-project рекомендуется закомментировать этот репозиторий в файле /etc/apt/sources.list.

После установки приложения обязательно выполнить пункты (Инструкция по первичной настройке [http://rtd.lan.arta.kz/docs/synergy-service-rukovodstvo-po-vnedreniyu/ru/latest/First_configuration.html])

# 4. Инструкция по первичной настройке

## 4.1. В конфигураторе

- Внести организационную структуру.

Обязательно должны присутствовать сотрудники с ролями:

- Диспетчер

- Исполнитель

- В организационной структуре обязательно должна присутствовать должность Клиент с кодом service_clients

- Добавить пользователей в группы service_admin_group и service_client_group и/или настроить и разграничить права на реестры по потребности.

- Создать формы и реестры на виды услуг в папке orders в конфигурации

Примечание

Не рекомендуется использовать созданные для примере order1…order6 так как при обновлении ваши изменения на этих формах могут быть потеряны.

- Создать формы завершения (В дополнительных настройках конфигуратора), ссылаясь на созданные формы: Форма завершения заявки и Форма подтверждения заявки (формы созданные по-умолчанию расположены в папке orders).

- Проверить корректность указанных форм завершения (для автоматического перехода на следующий этап все формы завершения имеют опцию «не требовать подтверждения») для этапов в маршрутах реестра.

## 4.2. В пользовательской подсистеме SYNERGY

- Заполнить реестр Услуги, указав коды форм и реестров, созданных в конфигураторе

- Заполнить реестры Типы активов, Активы, Исполнители, Локации.

# 5. Структура продукта

## 5.1. Как все устроено

Система Synergy Service реализована на базе платформы ARTA SYNERGY, путем создания конфигурации, допускающей гибкую настройку объектов: форм, маршрутов, статусов и пр…

В системе Synergy Service реализованы следующие глобальные процессы и их подпроцессы:

- Портал самообслуживания

- Диспетчеризация заявок

- Исполнение заявок

- Управление каталогами услуг, активов, исполнителей

В конфигураторе приложение SynergyService состоит из следующих папок:

- assets - Активы и Локации

  - Справочник видов активов

  - Формы, реестры Активов

  - Формы, реестры Локаций

- clients - объекты Документооборота

  - Форма и реестр карточки клиента

- orders - Группы пользователей

  - ``interpreter_scripts``Скрипты для автоматической смены статусов

  - Папки на каждую услугу, содержащие форму и реестр (в конфигурации по-умолчанию - их 6)

  - Формы завршения заявки и подтверждения завершения заявки

  - Счетчик и шаблон номера

  - Справочник статусов исполнения заявок

- performers

  - Форма и реестр карточек исполнителей

  - Форма и реестр навыков исполнителей

  - Форма и реестр полей исполнителей

- services - Услуги

  - Форма и реестр услуг

- Группы:

  - SynergyService - группа для объединения всех реестров

  - service_admin_group - группа пользователей с полным доступом

  - service_client_group - группа пользователей на портал (клиенты)

В конструкторе приложение SynergyService состоит из следующих страниц:

- auth_page - Авторизация

- main_page - Главная

- my_orders - Мои заявки

- registration_page - Регистрация

# Алфавитный указатель