# Документация Employee: руководство по внедрению 1.0

unknown

2026-06-22T02:40:03Z

# Synergy Employee: руководство по внедрению

- Назначение документа

- Методология внедрения

  - Получение ресурсов (боевого и тестового стенда)

  - Установка и настройка системы

  - Кастомизация процессов по факту выявленных пожеланий

  - Обучение сотрудников работе в системе

  - Опытная эксплуатация

  - Запуск в промышленную эксплуатацию

- Инструкция по установке Arta Synergy Employee

  - Предварительные требования

  - Подключение репозиториев

  - Установка приложений

- Структура набора

  - Как все устроено

  - Workflow

    - Прием

    - Переводы

    - Увольнение

    - Отпуска

    - Командирование

    - Общего вида

    - Учет рабочего времени и прочее

    - Журналы регистрации

    - Справочники

    - Отчеты

    - Группы доступа

    - Список блокирующих процессов Workflow

  - Knowledge

    - Каталог инструкций / обучающих курсов

    - Каталог профилей обучения

    - Каталог обучающихся

    - История прохождения курсов

    - Итоговые задания

    - Сбор обратной связи

    - Справочники

    - Группы доступа

    - Список блокирующих процессов Knowledge

  - Services

    - Обращения

    - Каталог услуг / сервисов

    - Каталог поставщиков

    - Справочники

    - Отчеты

    - Список блокирующих процессов Services

- Инструкция по первичной настройке

  - Workflow

  - Knowledge

  - Services

# Назначение документа

Целью данного документа является предоставление информации о конфигурации набора процессов, в частности — детализированное описание:

- созданных объектов;

- произведенных настроек;

- предполагаемого процесса работы в системе согласно назначению набора процессов.

Данный документ также может содержать дополнительные инструкции по возможным сценариям кастомизации существующей функциональности, советы и рекомендации.

# Методология внедрения

## Получение ресурсов (боевого и тестового стенда)

Программное обеспечение:

- ОС Debian GNU/Linux (jessie, wheezy);

- хранилище Jackrabbit;

- поисковые индексы Lucene.

Аппаратные требования:

- CPU: 8 ядер;

- ОЗУ: 16 ГБ;

- HDD/SSD: не менее 10 ГБ свободного дискового пространства.

Предупреждение

Настоятельно рекомендуем развернуть тестовый стенд, полностью дублирующий конфигурацию системы боевого сервера, — для диагностики и воспроизведения потенциальных проблем, тестирования обновлений и изменений конфигурации.

## Установка и настройка системы

Для установки системы на боевом и тестовом стендах воспользуйтесь Инструкцией по установке (см. также раздел «Инструкция по установке Arta Synergy Employee» данного документа).

## Кастомизация процессов по факту выявленных пожеланий

- Для выявления пожеланий по изменению стандартной конфигурации процессов, устанавливаемой по умолчанию, рекомендуется провести демонстрацию всем заинтересованным лицам проекта, в том числе конечным пользователям.

- Все пожелания и замечания к процессам должны быть задокументированы и проанализированы на предмет сложности и сроков адаптации под данные требования.

- В качестве вспомогательного инструмента к определению необходимых настроек в системе для реализации тех или иных пожеланий рекомендуется ознакомиться со Структурой набора процессов, а также Руководством разработчика.

Предупреждение

Настоятельно рекомендуем провести полное тестирование всех процессов после произведения настроек конфигурации.

## Обучение сотрудников работе в системе

- Все сотрудники организации, которым в рамках проекта предполагается обучение, могут быть объединены в группы согласно осуществляемым ими ролям (канцелярия, отдел кадров, исполнители, руководители и т. д.).

- Рекомендуем адаптировать руководство пользователя, представленное по умолчанию, согласно произведенным изменениям конфигурации, оргструктуре компании и прочей специфике проекта.

- В первую очередь должны быть обучены сотрудники, исполняющие основные роли в процессах, попадающих под опытную эксплуатацию.

## Опытная эксплуатация

- Процесс опытной эксплуатации представляет собой имитацию полноценной работы системы в боевом режиме, но в меньших масштабах. Это может быть прогон основных боевых процессов на выделенном подразделении или на определенной категории документов.

- Продолжительность процесса опытной эксплуатации зависит от масштабов проекта и количества внедряемых одновременно процессов.

- Результатом опытной эксплуатации должен являться подтвержденный всеми заинтересованными сторонами факт готовности системы к использованию в промышленном режиме.

- В случае выявления замечаний в ходе опытной эксплуатации должны быть произведены соответствующие настройки в системе, и измененные процессы должны быть протестированы повторно.

Примечание

Рекомендуем адаптировать руководство пользователя, представленное по умолчанию, согласно произведенным изменениям конфигурации, оргструктуре компании и прочей специфике проекта.

## Запуск в промышленную эксплуатацию

- Переход к промышленной эксплуатации осуществляется после успешного завершения опытной эксплуатации и подтверждения готовности процессов всеми заинтересованными сторонами.

- В промышленном режиме процессы используются в полном объеме всеми предусмотренными подразделениями и пользователями организации.

- К моменту ввода в промышленную эксплуатацию рекомендуется убедиться, что пользовательская документация соответствует фактической конфигурации системы и учитывает особенности организационной структуры и бизнес-процессов компании.

- При необходимости внесения изменений в процессы, находящиеся в промышленной эксплуатации, рекомендуется выполнять их разработку и предварительное тестирование на тестовом стенде, конфигурация которого соответствует промышленной среде.

- Перенос изменений в промышленную эксплуатацию следует осуществлять только после успешного завершения тестирования.

# Инструкция по установке Arta Synergy Employee

## Предварительные требования

Важно

Для работы системы требуется:

- установить Arta Synergy 5.1 simon (инструкция по установке);

- в подсистеме администрирования обновить БД и процессы.

## Подключение репозиториев

(Раздел заполняется в соответствии с актуальной инструкцией по подключению репозиториев.)

## Установка приложений

Вместе с конфигурацией Employee устанавливается приложение SynergyApp — надстройка, позволяющая использовать на одном стенде несколько приложений (модулей), — а также модули и приложения, необходимые для корректной работы набора процессов.

Примечание

После установки приложения необходимо зайти в Конструктор и для всех связанных приложений (workflow — Потоки работ, registry — Реестры, contracts — Договоры, documents — Документы, documentInfo — Информация о документе, basement — Synergy App, knowledge — KNOWLEDGE, employees — Сотрудники) в свойствах указать логин и пароль служебного пользователя с правами администратора.

Если есть необходимость добавить в SynergyApp другие приложения (модули) — смотрите Инструкцию по настройке SynergyApp.

После установки обязательно выполнить пункты Инструкции по первичной настройке.

# Структура набора

## Как все устроено

Employee состоит из 3 групп процессов:

- Workflow — документооборот и кадровые процессы;

- Knowledge — обучение сотрудников и база знаний (инструкций);

- Services — внутренние сервисы, заявки и SLA.

В IDE объекты, относящиеся к каждой группе, размещены в одноименных папках. Форма и реестр — отдельные объекты конфигурации; в таблицах ниже они приведены парами по процессам.

## Workflow

В системе Synergy Workflow реализованы кадровые процессы и документооборот. Ниже приведен полный перечень объектов конфигурации по процессам.

### Прием

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| СЗ на оформление нового сотрудника | СЗ на оформление нового сотрудника |
| Приказ о приеме на работу | Приказы о приеме на работу |
| Трудовой договор | Трудовые договоры |

### Переводы

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| СЗ на перевод сотрудника | СЗ о переводе сотрудника |
| Приказ о переводе сотрудника | Приказы о переводе сотрудников |

### Увольнение

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| Заявление об увольнении | Заявление об увольнении |
| Приказ об увольнении | Приказы об увольнении |

### Отпуска

Заявления

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| Заявление на отпуск | Заявления на отпуск |
| Заявление на отпуск без содержания | Заявления на отпуск без содержания |
| Заявление на отпуск по беременности и родам | Заявления на отпуск по беременности и родам |
| Заявление на отпуск по уходу за ребенком | Заявления на отпуск по уходу за ребенком |
| Заявление на выход из отпуска по уходу за ребенком | Заявление на выход из отпуска по уходу за ребенком |
| Заявление на учебный отпуск | Заявления на учебный отпуск |

Приказы

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| Приказ на отпуск | Приказы на отпуск |
| Приказ об отпуске без содержания | Приказы об отпуске без содержания |
| Приказ об отпуске по беременности и родам | Приказы об отпуске по беременности и родам |
| Приказ об отпуске по уходу за ребенком | Приказы об отпуске по уходу за ребенком |
| Приказ об учебном отпуске | Приказы об учебном отпуске |

Отзыв из отпуска

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| Служебная записка об отзыве из отпуска | Служебные записки об отзыве из отпуска |
| Приказ об отзыве из отпуска без содержания | Приказы об отзыве из отпуска без содержания |
| Приказ об отзыве из отпуска по уходу за ребенком | Приказы об отзыве из отпуска по уходу за ребенком |
| Приказ об отзыве из трудового отпуска | Приказы об отзыве из трудового отпуска |
| Приказ об отзыве из учебного отпуска | Приказы об отзыве из учебного отпуска |

### Командирование

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| СЗ на командирование | СЗ на командирование |
| Приказ о командировании | Приказы о командировании |

### Общего вида

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| Служебная записка | Служебные записки |
| Приказ общего вида | Приказы общего вида |

### Учет рабочего времени и прочее

| Объект | Состав |
| --- | --- |
| Больничный | Форма и карточка; реестр «Больничные листы» |
| Командировки сотрудника | Форма и карточка |
| Отпуска сотрудника | Форма и карточка |
| Трудовые отношения | Форма и карточка |
| Инициация сбора табелей за месяц | Форма и реестр |
| Табель за месяц | Форма и реестр |
| Табель за полмесяца | Форма и реестр |
| Настройка приказов (прием/перевод/увольнение) для ТУРВ | Форма и реестр |
| Настройка табеля учета рабочего времени | Форма и реестр |
| Режим рабочего времени (график работы) | Форма и реестр |
| Справочник праздников | Форма и реестр |

### Журналы регистрации

- Журнал регистрации заявлений

- Журнал регистрации входящих документов

- Журнал регистрации исходящих документов

- Журнал регистрации приказов

- Журнал регистрации служебных записок

### Справочники

| Справочник | Используется в |
| --- | --- |
| Будни / выходные / праздники | Справочник праздников |
| Направление командирования | Служебные записки и приказы о командировании |
| Тип транспорта | Служебные записки и приказы о командировании |

### Отчеты

- Штатная расстановка

- Штатное расписание

### Группы доступа

- Admin

- HR

### Список блокирующих процессов Workflow

| Идентификатор процесса | Назначение |
| --- | --- |
| event.blocking.interpreter.timesheet.init | Инициация табеля. Учитываются: период (месяц/полмесяца), тип табеля (на одного сотрудника или на подразделение), а также необходимость добавления руководителя (отдельная должность) |
| event.blocking.interpreter.timesheet.fill_table | Заполнение табеля. Учитываются ставки должности и приказы по сотруднику за выбранный период |
| event.blocking.interpreter.copy_btrip_to_usercard | Копирование данных командировки в карточку пользователя |
| event.blocking.interpreter.create_user | Создание пользователя и заполнение карточки пользователя при приеме на работу |
| event.blocking.interpreter.copy_back_vacation_to_usercard | Копирование данных по отзыву из отпуска в карточку отпусков пользователя |
| event.blocking.interpreter.copy_child_vacation_to_usercard | Копирование данных отпуска по уходу за ребенком в карточку отпусков пользователя |
| event.blocking.interpreter.copy_pregnancy_vacation_to_usercard | Копирование данных отпуска по беременности и родам в карточку отпусков пользователя |
| event.blocking.interpreter.copy_study_vacation_to_usercard | Копирование данных учебного отпуска в карточку отпусков пользователя |
| event.blocking.interpreter.copy_unpaid_vacation_to_usercard | Копирование данных об отпуске без сохранения заработной платы в карточку отпусков пользователя |
| event.blocking.interpreter.copy_vacation_to_usercard | Копирование данных об оплачиваемом трудовом отпуске в карточку отпусков пользователя |

## Knowledge

В системе Synergy Knowledge реализованы процессы обучения сотрудников и ведения базы знаний.

### Каталог инструкций / обучающих курсов

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| Урок | Обучающие инструкции (уроки) |
| Обучающий курс | Обучающие курсы |
| Группа курсов | Группы курсов |

### Каталог профилей обучения

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| Профиль обучения | Профиль обучения |

### Каталог обучающихся

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| Карточка сотрудника | Карточка сотрудника |
| ИПР | ИПР |

### История прохождения курсов

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| История прохождения курсов | История прохождения курсов |

### Итоговые задания

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| Тестовый вопрос | Тестовые вопросы |
| Форма завершения подтверждения практического задания | — (только форма) |

### Сбор обратной связи

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| Анкета эффективности обучения | Анкета эффективности обучения |

### Справочники

| Справочник | Используется в |
| --- | --- |
| Статусы для ИПР | ИПР |
| Статусы пользователя | Карточка сотрудника |

### Группы доступа

- Обучающиеся

- Менеджер обучения

### Список блокирующих процессов Knowledge

| Идентификатор процесса | Назначение |
| --- | --- |
| event.blocking.interpreter.changeSkills | Перенос списка обязательных к прохождению курсов из Профиля обучения в Карточку сотрудника |
| event.blocking.interpreter.courseCompleted | Выставление курсу статуса «Завершен» после успешного выполнения Итогового задания |
| event.blocking.interpreter.matching.result_approve | Копирование результатов проверки практического задания Менеджером обучения (статус + комментарий) из формы завершения в Историю прохождения курса |

## Services

В системе Synergy Services реализованы процессы обработки обращений, контроля SLA и ведения каталогов услуг.

### Обращения

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| Обращение | Реестр обращений |

### Каталог услуг / сервисов

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| Сервис | Сервисы |

### Каталог поставщиков

| Форма | Реестр |
| --- | --- |
| Внешний поставщик | Внешние поставщики |

### Справочники

| Справочник | Используется в |
| --- | --- |
| Приоритеты инцидента | Обращения / SLA |
| Статусы обращений | Обращения |

### Отчеты

- SLA-отчет по обращениям

- Отчет по загрузке сервиса

- Отчет по качеству исполнения

- Отчет по структуре обращений

### Список блокирующих процессов Services

| Идентификатор процесса | Назначение |
| --- | --- |
| event.blocking.interpreter.services_status_in_progress | Смена статуса обращения на статус «В процессе» |
| event.blocking.interpreter.services_status_rating | Смена статуса обращения на статус «Ожидает оценки пользователя» |
| event.blocking.interpreter.services_status_completed | Смена статуса обращения на статус «Закрыто» |

# Инструкция по первичной настройке

Для каждой группы процессов первичная настройка начинается с двух общих шагов:

- Внести организационную структуру (если не была внесена ранее). В ней обязательно должны присутствовать сотрудники с ролями, указанными в таблице ниже; пользователи должны быть добавлены в группы, соответствующие их ролям.

- Раздать права на реестры и журналы согласно указанным ролям.

| Группа процессов | Обязательные роли |
| --- | --- |
| Workflow | Сотрудник канцелярии; сотрудник отдела кадров/HR (для внедрения процессов кадрового делопроизводства) |
| Knowledge | Менеджер обучения; обучающиеся |
| Services | Отдельные роли не выделены — права раздаются согласно ролям, предусмотренным настройкой реестров |

Дальнейшие шаги зависят от группы процессов и описаны в подразделах ниже.

## Workflow

- Настроить формы согласно внутренним потребностям компании.

- Примечание

- В текущей конфигурации на формах приказов и трудовых договоров присутствуют компоненты Должности и ФИО руководителя организации (от имени которого запускаются приказы). Их необходимо заполнить соответствующими значениями.

- Настроить маршруты реестров согласно внутренним потребностям компании.

- Настройка форм и маршрутов осуществляется в IDE платформы. Подробные инструкции приведены в обучающих курсах по платформе.

- Настроить печатную версию для QR-code.

- На страницы «Просмотр документа» и «Информация» ведут ссылки в QR-кодах из печатной версии документа: qr_code_for_signlist и qr_code_for_document.

- Для того, чтобы QR-коды были корректно добавлены в печатное представление, необходимо в печатном представлении добавить две картинки и дать им названия qr_code_for_document и qr_code_for_signlist.

## Knowledge

- Добавить обучающие курсы, профили обучения и т. д. Подробная инструкция приведена в Руководстве пользователя.

## Services

- Внести данные в реестры «Внешние поставщики», «Сервисы» и т. д. Подробная инструкция приведена в Руководстве пользователя.

# Алфавитный указатель